招标文件

采购方式：校内定点采购

项目编号：LS2024004

项目名称：学院装修、修缮工程定点服务商资格遴选项目（预算5万元以下）

广东省粤东技师学院物资招标采购中心编制

发布日期：2024年11月 12 日

投标邀请函

广东省粤东技师学院就学院装修、修缮工程定点服务商资格遴选项目（预算5万元以下）（采购编号：LS2024004）校内定点采购接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、项目基本情况

1.项目编号：LS2024004

2.项目名称：学院装修、修缮工程定点服务商资格遴选项目（预算5万元以下）

3.采购需求：“采购项目说明”

4.合同履行期限：自合同签订之日起1年内

二、合格投标人条件：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)。

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.投标人须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。(提供证书原件扫描件并加盖公章)。

5.报价供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证(提供证书原件扫描件并加盖公章)。

6.投标人需承诺具备或成交后取得广东政府采购智慧云平台“装修工程”、“修缮工程”定点采购入库供应商资格，且服务区域含有“广东省本级”（提供承诺函）。

7. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间及方式

1.获取时间：2024年11月 12  日至 15  日。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取招标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间：2024年11月 19 日 9 时30 分。

2．投标文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间：2024年11月 19 日9时30分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼评标室。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼314室物资招标采购中心

联系人：夏老师

联系方式：0754-89690115、88307771

广东省粤东技师学院

2024年11月12日

采购项目说明

## 一、项目概述

1.项目内容、规模：

承包学院（北山湾、金新及梅州校区）内预算单项金额为 5 万元以下的零星修缮工程，中标人按采购人要求范围包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。

2.遴选具体模式：择优量化评选，确定学院装修、修缮工程定点议价单位资格。

3.项目分包情况及拟选定点服务单位数量：包组1为北山湾校区；包组2为金新校区；包组3为现代服务学院（梅州）（含租赁办学场地）。根据评标委员会综合评分,由高到低顺序选出各1家定点议价单位。投标人可对3个包组兼投标，但不兼中标。

4.项目业务范围：本次遴选为合作意向遴选，未有实质业务。采购人需要启动预算5万元以下的装修、修缮工程时，将本次遴选确定的中选人作为智慧云平台定点议价单位。

5.合同履行期限：自合同签订之日起1年内。

## 二、整体施工要求

1.供应商在接到装修、修缮任务后，须以采购人出的预算编制作为造价依据，无采购人编制的预算书并擅自测算费用后实施的，采购人有权不对该项目进行结算，后果由供应商自行承担。

2.供应商须做好安全文明施工，遵守学院管理规定。

3.供应商对采购人发出的装修、修缮指令未能按规定时间进行响应及施工的，采购人将处以供应商1000元/次的罚款（从当季度结算款中扣除）；一年内发生3次的，本协议自行终止。

4.结算需按自然月编制，按月报审。供应商需在每个月结束后的30个自然日内将结算资料报送采购人审核（包括但不限于工程结算书、工程合同、施工图纸、会议纪要、工程联系单、设计变更通知单、验收报告等，所有资料需与采购人存档的原件核对无误后方可作为结算资料），逾期未报送的，采购人有权不予受理，并按照采购人已掌握的结算材料单方结算，供应商不得有异议。

5.对于较复杂或涉及多专业、多工种的装修、修缮项目，当采购人认为有必要时，供应商需无条件免费提供方案和预算给采购人审批，审批通过后方可实施。

6.供应商承诺在所有装修、修缮工程施工中所需材料，必须经过采购人认可方能使用，所用材料必须符合国家有关规定。响应文件必须提供承诺函。

7.项目施工用水、用电由采购人提供接口。供应商不得浪费用水、用电。

三、施工响应要求

1.供应商接到装修、修缮任务后，应在24小时内反馈，抢修任务应在1小时内响应并到场，响应方式包括但不限于与采购人联系、反馈抢修时间安排、预约抢修时间等。

2.完工时限要求：由采购人与供应商协商确定。一旦确定，供应商应按照时限要求完成。

四、安全文明施工要求

1.供应商须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由供应商自行负责。严格加强管理，如发生盗窃，斗殴等现象，根据情节轻重，追究当事人及供应商责任。

2.供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

3.供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。

4.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

五、落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。报价人须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。

六、质量保修要求

1.质保期从单项工程竣工并验收合格之日起算。

2.项目的质保期以《建设工程质量管理条例》第四十条规定为准，一般项目质保期不得低于1年。

3.属于保修范围的项目，供应商应在接到采购人通知后1天内派人保修；发生紧急抢修事故的，供应商在接到通知后应立即赶赴现场进行抢修。

4.本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。

5.一次验收合格。施工期间若工程质量不合格，供应商须按采购人要求停工和返工，返工费用由供应商负责，工期不予顺延。

6.采购人、供应商双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人接到通知后24小时内应到现场检验，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由供应商承担，工期不予顺延。

七、报价说明及支付方式

1.报价说明：

本项目总价包干，报价人以下浮率形式报价，报价下浮率≧5%。

响应供应商只填报下浮率（5≤下浮率＜100%），供应商需在每个月结束后的30个自然日内将结算资料报送采购人审核，由采购人委托第三方造价审核机构进行工程结算造价审核。政府指导价为基准乘以（1-投标下浮率）进行结算。

2.支付方式：

供应商需在每个月结束后的30个自然日内将结算资料报送采购人审核,由学校委托有资质的造价咨询公司审核。项目结算按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）计价方式计算各种费用，工程利润及上下限均按平均值计算。人工、材料、机械价差按《汕头市工程造价管理》的参考价（上个月）进行调差。《汕头市工程造价管理》信息价外特殊产品和学校或设计单位指定的材料品种，按学校和定点单位签订的价格调整。造价咨询单位出具的审核报告，按审核结算额乘以（1-投标下浮率）结算，于30个自然日内支付工程款。

八、投标须知

## （一）遴选文件

1.遴选文件的澄清

（1）定点服务商若对遴选文件有疑问，应将要求询问的问题以文字形式于响应文件递交截止时间前5天直接送达通知采购人。

（2）定点服务商在规定的时间内未对遴选文件提出询问的，采购人将视其为无异议。

对遴选文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个定点服务商。

2.遴选文件的补充和修改

（1）采购人可以用书面/公告补充通知的方式对遴选文件进行补充和修改。

（2）所发出的补充通知将于响应文件递交截止时间前发给所有已报名的定点服务商。该补充通知作为遴选文件的一部分。定点服务商在收到该通知后须予以确认。

（3）采购人发布补充通知后，应考虑是否推迟响应文件递交截止时间。在所有已报名的定点服务商确认补充通知不影响其标书编制的情况下，采购人可以不推迟响应文件递交截止时间。

## （二）响应总则

1.响应文件的编写

（1）定点服务商应仔细阅读遴选文件的所有内容，并按遴选文件的规定及要求的内容，递交完整的响应文件。

（2）定点服务商应按遴选文件规定的遴选服务范围进行响应。

（3）定点服务商应对响应的服务提供完整详细的服务方案。

（4）如果因为定点服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供遴选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由定点服务商承担。

（5）只允许定点服务商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。

2.响应文件的组成

定点服务商递交的响应文件应至少包括以下内容：

（1）响应函； （2) 符合性文件；（3）技术商务响应文件。

3.响应文件的递交

（1）定点服务商递交的响应文件采用胶封装订成册，具体包括：响应文件一份，响应文件资料恕不退还。

（2）响应文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。响应文件应由定点服务商的法定代表人或经正式授权并对定点服务商有约束力的代表在响应文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字方有效。

（3）定点服务商对响应文件全部内容的真实性负责。

（4）所有响应文件应在规定的递交时间,任何迟于响应文件递交截止时间的文件将

被视为无效响应。

（5）采购人对因不可抗力事件或因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

所有响应文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖定点服务商的公章。无密封或未加盖公章的响应文件将被拒绝。响应文件应在信封或包装的封面上写明：

a. 项目名称；b. 项目编号；c.响应文件递交地点及时间； d.定点服务商名称及地址。

4.开标、评标和授标

（1）招标物资招标采购中心公室将按《广东省粤东技师学院采购管理办法（试行）》的规定组织开标、评标和授标。

（2）评标委员会可以要求定点服务商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）评标委员会将只对确定为实质性响应遴选文件要求的响应进行评价和比较。

（4）没有实质性响应遴选文件要求的响应文件将被视为无效响应。定点服务商不得通过

修改或撤消不合格的偏离从而使其成为实质性的响应。

（5）评标委员会将按已定原则进行遴选，详见遴选办法。

（6）遴选结果在网上公示无异议后，由招标与物资招标采购中心公室向中选人发出中选通知书。

（7）采购人没有义务向未中选的定点服务商解释不中选的理由。

5.保密要求

（1）凡与审查、澄清、评价、比较遴选有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向定点服务商及与评标无关的其他人透露。

（2）从响应文件递交截止日起到定标日止，定点服务商不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果定点服务商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐中选定点服务商方面向参与评标的有关人员和采购人施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

（3）本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

## 九、违约责任：

1.如果由于人力不可抗拒的因素而造成合同终止履行。中标人在收到有关证明后，立即停止相关的服务。

2.因一方原因导致合同无法继续履行时，应及时通知另一方，征得另一方同意后终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3.如果采购人或中标人严重违反合同条款，则合同的另一方可终止合同，并及时通知对方。违约方应当赔偿守约方因此造成的损失。

## 十、评审方法

（一）概述

1.本次遴选采用公开遴选方式进行，遴选依据《广东省粤东技师学院采购管理办法（试行）》组成的评标委员会负责完成。

2.本次遴选采用综合评分法。本次遴选是以遴选文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，响应文件满足遴选文件全部实质性要求，按总得分由高至低排出名次的投标人为中标候选人。

（二）符合性审查

1.评标委员会根据《符合性审查表》对定点服务商的符合性文件逐项进行审查；

2.符合性审查合格的定点服务商才进入后续评审，符合性审查不合格的为无效响应，不进入后续评审。若符合性审查通过的定点服务商不足三家，则该项目按废标处理。

| 《符合性审查表》 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 已提交响应函，并按对应格式文件签署、盖章。 |
| 2 | 已提交法定代表人证明书及授权委托书（按对应格式文件签署、盖章）。以非独立法人注册的分公司名义代表总公司申请的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目参与的授权书。 |
| 3 | 响应文件内容完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 4 | 未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 5 | 未出现遴选文件所列的视为串通投标情形。 |

（三）遴选文件的澄清

1.对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）供应商有以下情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.不同供应商的响应文件相互混装；

7.不同供应商的保证金从同一单位账户转出。

（五）价格、技术商务评审

1.价格评审满分为30分

价格评分：响应供应商只填报下浮率，下浮率最高的作为基准价格，等于基准价格的评标价定为100分，低于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=（投标报价/基准价）*100*30%=价格评分

2.技术商务评审表（40分）

| 序号 | 分项内容 | 要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体施工方案 | 报价人根据需求书“二、整体施工要求”制定具体的、合适的整体施工方案： 方案完全适用且优于用户需求，得10分； 方案完全适用用户需求，得6分； 方案不能完全适用用户需求，得3分。 不提供方案不得分 | 10 |  |
| 2 | 施工响应方案 | 报价人根据需求书“三、施工响应要求”的制定具体的、合适的施工响应方案： 方案完全适用且优于用户需求，得10分； 方案完全适用用户需求，得6分； 方案不能完全适用用户需求，得3分。 不提供方案不得分。 | 10 |  |
| 3 | 安全文明施工方案 | 报价人根据需求书“四、安全文明施工要求”的制定具体的、合适的安全文明施工方案： 方案完全适用且优于用户需求，得8分； 方案完全适用用户需求，得4分； 方案不能完全适用用户需求，得1分。 不提供方案不得分。 | 8 |  |
| 4 | 工程质量保障方案 | 报价人根据需求书“五、质量保修要求”制定具体的、合适的工程质量保障方案： 方案完全适用且优于用户需求，得7分； 方案完全适用用户需求，得4分； 方案不能完全适用用户需求，得1分。 不提供方案不得分。 | 7 |  |
| 5 | 响应能力 | 1.网点与本项目服务地点距离≤30公里的得5分 2.网点与本项目服务地点距离≤45公里的得3分； 3.网点与本项目服务地点距离≤60公里的得2分； 4.网点与本项目服务地点距离>60公里的得1分。 注：须提供营业执照原件扫描件及该网点与本项目服务地点（包1：汕头市濠江区北山湾路32号，包2：汕头市金新路85号，包3：梅州市梅江区环市北路63号）,高德导航截图（选距离短的）加盖投标人公章。网点包含公司或其分支机构。 | 5 |  |

3.商务部分评分表（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人自2021年1月1日以来完成过政府机关或事业单位同类项目的，每完成过1个得2分，最高得16分。 注：响应时须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖响应供应商公章，以签订合同的时间为准，无或未按要求提供证明材料的不得分。 | 16 |
| 2 | 投标人综合实力 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书的可得2分； 2、投标人具备环境管理体系认证证书的可得1分； 3、投标人具备职业健康安全体系认证证书的可得1分； 注：需提供证书复印件加盖公章以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图证明加盖公章，证书范围必须与项目相关，未按要求提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 施工队伍综合素质评价 | 委派负责本项目的现场主要管理人员(包括①施工员②安全员③质量员④材料员⑤资料员等)的资格证书（注册证书或上岗证）及最近半年内任意一个月的社保证明的复印件，每项提供一类人员得 2分，最高得 10分，否则得不分。 | 10 |
| 合计 |  | 30分 |  |

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函

关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                        （采购编号：                ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日