**广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程**

**项目编号：YL202411248**

**遴 选 文 件**

采购人：广东省粤东技师学院

遴选服务单位：粤廉（广东）招标代理有限公司

日期：2025年1月

**温馨提示：响应供应商特别注意事项**

（本提示内容非遴选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以遴选文件为准）

1. 请响应供应商特别留意遴选文件上注明的响应文件提交截止时间，逾期送达或邮寄送达的响应文件我司恕不接收。如无另行说明，响应文件递交时间为响应截止时间之前30分钟内。为避免因迟到而失去响应资格，建议适当提前到达。
2. 遴选文件中如标注“★”的条款，响应供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应文件作无效处理。响应文件应按顺序编制页码，请仔细检查响应文件是否已按遴选文件要求盖章、签名、签署日期。
3. 分公司参与响应的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的授权书。响应供应商如需对项目提出询问或质疑，应按遴选文件中询问函或质疑函的要求进行提交。如响应产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
4. 我司不对响应供应商购买遴选文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如响应供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家响应供应商提交两份不同响应响应方案的，评审小组将按遴选文件中有关响应文件无效的规定处理（如有特殊要求的除外）。

目录

[第一章 采购邀请 1](#_Toc16160)

[第二章 采购需求书 4](#_Toc15280)

[第三章 合同（样本） 11](#_Toc21051)

[第四章 响应须知 12](#_Toc16153)

[第五章 唱价与评审 17](#_Toc7875)

[附表1 资格性、符合性审查表 21](#_Toc32167)

[附表2 技术响应性评审表 22](#_Toc21827)

[附表3 商务响应性评审表 24](#_Toc26568)

[第六章 响应文件格式 25](#_Toc16799)

[附件1 响应书 25](#_Toc10134)

[附件2 响应供应商资格声明函 26](#_Toc25640)

[附件2-1 营业执照 27](#_Toc18492)

[附件2-2 信用信息 27](#_Toc24340)

[附件2-3 其他特定资格要求 27](#_Toc24576)

[附件3 法定代表人证明书 28](#_Toc8399)

[附件4 法定代表人授权委托书 29](#_Toc6106)

[附件5 采购需求书响应表 30](#_Toc14790)

[附件6 交纳服务费承诺书 30](#_Toc25737)

[附件7 残疾人福利性单位声明函（如需） 31](#_Toc412)

[附件8 监狱企业的证明文件（如需） 31](#_Toc9601)

[附件9 中小企业声明函 32](#_Toc3812)

[附件10 项目经验一览表 33](#_Toc16433)

[附件11 企业证书情况表 33](#_Toc24026)

[附件12 其他评审要求资料 33](#_Toc16995)

[附件13 报价一览表 34](#_Toc9646)

[附件14 详细报价 34](#_Toc11469)

**第一章 采购邀请**

**广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程**的潜在响应供应商应在**广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区三楼307**获取遴选文件。

**一、项目基本情况：**

1.项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

2.项目编号：YL202411248

3.预算金额（最高限价）：¥1,543,527.37元（凡超过最高限价的，一律视为无效报价。）

4.项目类型：工程类

5.采购项目内容及需求详见本项目采购需求书。

6.响应供应商必须对项目采购内容进行整体响应，不允许仅对项目的其中部分采购内容进行响应，否则将视为无效响应。

**二、响应供应商的资格要求**

1.在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任的能力。

2.响应供应商未被列入“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“记录失信被执行人”名单；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果未显示存在失信记录，视为不存在上述不良信用记录。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

**本项目属于专门面向中小企业采购的项目，货物类采购项目供应商所投产品制造商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小微企业，工程类、服务类采购项目供应商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小微企业，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。专门面向中小企业采购的项目不再执行价格评审优惠的扶持政策（提供中小企业声明函）。**本项目采购标的根据《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》（国统字〔2017〕213号）对应的大中小微型企业划分标准，划分为**建筑业**。

4.已登记报名并领购本项目遴选文件的响应供应商。

5.响应供应商应为广东政府采购智慧云平台电子卖场集采馆中**装修工程或修缮工程**的定点供应商，且服务区域含有“广东省本级”，可以在成交后按照成交金额和项目内容，在广东政府采购智慧云平台电子卖场里面进行项目执行和合同签订。**（提供相关证明材料和承诺函，格式自拟）**

6.响应供应商须具备建筑工程施工总承包二级或以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。**(提供证书原件扫描件并加盖公章)**。

7.响应供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证**(提供证书原件扫描件并加盖公章)。**

8.本项目不接受联合体响应。

**三、获取遴选文件**

1.符合资格的响应供应商应当在2025年 1 月 26 日至2025年 2 月 8 日期间（每天上午 09:00至12:00，下午14:30至17:30，法定节假日及双休除外）到**广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区三楼307**报名购买遴选文件，遴选文件300元/套，售后不退。

2.报名方式：（1）报名资料：《文件发售登记表》和法定代表人证明/法定代表人授权委托书（须加盖单位公章，《文件发售登记表》请登录http://www.ylzb.top/网站进行下载。）（2）线下报名的请带齐报名资料到遴选服务单位处办理报名登记，线上报名的请将报名资料彩色扫描发至遴选服务单位邮箱（ylgdzb@126.com），并附上报名费转账回单。（3）如对报名有任何疑问请致电查询：020-37889367-0

3.报名费用采用现金支付或公账汇款，若为其他方式，须提交手续费用。

公账汇款账号信息，开户银行名称：中国农业银行股份有限公司广州智慧城支行

单位名称：粤廉（广东）招标代理有限公司

账号：4406 0801 0400 04812（只接受以潜在响应供应商名义的汇款，汇款时备注项目名称及响应供应商名称）

**四、响应文件的提交**

**提交响应文件时间：**2025年 2 月 18 日 9 时 30 分— 10 时 00 分（北京时间）

**响应文件截止时间及唱价时间：**2025年 2 月 18 日 10 时 00 分（北京时间）

**提交地点：**广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区三楼307

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：广东省粤东技师学院

地址：汕头市金新路 85 号

联系人：夏老师

联系电话：0754-89690115

2.遴选服务单位信息

名称：粤廉（广东）招标代理有限公司

地址：广州市天河区广汕二路13号天河软件园凤凰园区三楼307

项目联系人：陈小姐

联系方式：020-37889367

**第二章 采购需求书**

注：1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

2.打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

**一、项目概况**

（一）项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

（二）预算金额：¥1,543,527.37元（其中绿色施工安全防护措施费¥85,444.98元，暂列金额¥118,969.80元作为不可竞争费用。）

（三）工期：开工令发出之日起 80 天内完工（具体开工时间以开工令为准）。

（四）工程地点：广东省汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院北山湾校区。

（五）本项目报价采用报总价的方式。响应供应商的报价应包括但不限于（向相关部门如国土部门或城管部门）报批或报备、人工、材料、机械、质量、工期、安全、通过采购人和相关政府部门的验收等一切相关费用和遴选服务费。如果响应供应商在成交并签署合同后，或在管理期限内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，响应供应商应充分了解本项目的实际及任何其它足以影响响应报价的情况，充分考虑到响应报价的风险。

（六）响应供应商须对本项目服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

**二、项目内容及要求**

（一）建设范围

**详见《工程量清单》及图纸。**

（二）总体要求

1.响应供应商须承诺：（1）响应文件的项目负责人、技术负责人须与现场负责施工的项目负责人、技术负责人一致，否则，需支付采购人违约金（按每天1%的成交价计算）。（2）不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。（3）须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且承诺须在采购人所属有关部门办理出入证。（4）施工人员须严格遵守采购人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。（5）须遵守采购人、施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。（6）须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由响应供应商负责。

2.响应供应商在施工过程前需向有关部门（如国土部门或城管部门等）进行报批或报备，在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责必要的协助。

3.响应供应商施工前，需完成相关报备手续，如未完成遭遇外部的单位或相关行政部门进行干预或制止等，应自行解决并承担相应的责任。

4.团队成员要求：委派负责本项目的现场主要管理人员(包括①施工员②安全员③质量员④材料员⑤资料员等)具有相关资格证书（注册证书或上岗证）。

**（三）质量和安全文明施工标准**

1.质保期：按照《建设工程质量管理条例》规定。

2.质量标准：本工程项目所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。

3.工程质量标准：一次验收合格，施工期间若工程质量不合格，成交供应商须按采购人要求停工和返工，返工费用由成交供应商负责，工期不予顺延。成交供应商完成工程施工任务后要马上申请采购人所属有关部门进行初步验收。

4.安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

**（四）资料收集与归档**

1.本项目竣工验收后按采购人要求提供相关工程及结算资料统一送采购人审核，确认后办理后续手续。

2.成交供应商向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修资料；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

**（五）施工要求与施工管理**

1.由于实际地形与地形图纸资料存在差异，成交供应商须在施工前对交付场地进行测量，复核按设计要求施工所涉及土方挖填量、定位位置、标高等必须报采购人和监理工程师确认后方可施工、实施，成交供应商无条件对施工图进行深化和补充，采购人在整个建设过程中，可对上述及不限于提及范围进行调整、变更，成交供应商必须无条件服从，所有费用均控制在响应总价内。

2.响应供应商必须提交施工组织方案，内容包括人员组织和材料机具准备；主要工序及施工方案；保证工期及施工进度设施计划；文明及环保施工管理措施；质量保证措施；安全保证措施等方面的内容。

3.响应供应商须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4.成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此所产生的罚款费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

5.成交供应商在工程施工期间须配备专职安全员，建立健全安全制度。

6.成交供应商在施工期间须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

7.本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求，并接受采购人、委托的监理单位对材料质量现场抽检。

8.响应供应商须自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题，并自行承担全部费用。

9.施工用水、用电如需学校支持配合的，由采购人指定现场驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费（水、电费一般在结算审核中由采购人和成交供应商共同确认后向第三方审核单位提供相关资料并审核后扣减）。

10.成交供应商须将建筑垃圾须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对采购人单位进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商原因造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

11.响应供应商的施工队伍须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

12.施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，成交供应商自行承担毁损、灭失风险，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

13.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

**三、技术要求**

**（一）材料及设备供应要求**

1.本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，采购人不提供任何材料。

2.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。

3.所有材料都有材料质检部门出具的合格证明，经本项目监理单位和采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

4.由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

5.若响应供应商使用的标准在本报价技术要求的规定外，响应供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准是国际公认的同等或更高级的标准，如响应供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。

6.工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由成交供应商承担。

7.采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

8.报价范围之内工程所用之设备、材料，由成交供应商提供，费用包含至响应报价内。

**（二）其他说明**

1.成交供应商成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换响应文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含但不限于质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

2.在工程进行中，成交供应商要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。

3.成交供应商在整个施工期间都应遵守采购人的规章制度。

4.采购人协助成交供应商办理施工报建等有关手续，采购人提供有关资料。

**四、工程结算及工程量清单**

**（一）施工图、工程量清单（详见附件）**

**（二）工程量清单**

1.编制说明

（1）工程量清单/图纸应连同合同条款、技术规范及质量验收规范、本说明的所有条款以及其他有关计价规范同时阅读、同时理解或解释。响应供应商应全面仔细阅读和理解遴选文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、工期要求、合同义务和费用等条款，并充分考察施工现场情况和条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等），充分考虑各种不利影响所带来的风险，结合自身企业的条件报价。

（2）本项目的工程量清单由工程总价，分部分项工程费（含分部分项工程量清单及其综合单价）、措施项目费（含措施项目清单及其费用）、其他项目费（含其他项目清单及其综合单价或费用）、主要材料价格及规费组成。

（3）凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入综合单价和合价，响应供应商不得自行修改工程量清单的项目及数量。

**（三）报价要求**

1.工程报价应包括遴选文件规定，完成本项目工程内容的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和规费、包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2.响应供应商的报价，应是按照工期要求，在响应文件所列的建设地点，完成包括遴选文件、工程量清单、图纸范围内所有内容的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

3.凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应供应商未填报单价或合价的工程项目，视为完成该项目所需要费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不再额外支付任何费用。

4.措施项目费由响应供应商根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价。

5.工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、采购需求书及响应文件的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

6.材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

**（四）工程结算**

1.成交价除采购人要求的设计变更外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整、遴选文件提供工程量与实际发生不符以及其它政策性文件的下达而调整。

2.响应供应商依据遴选文件提供的工程量清单等资料并自行考虑风险因素计算响应报价，一旦成交，响应报价将不会因市场变化因素而得到调整。

3.响应供应商应按照遴选文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，响应供应商没有填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

4.本工程项目的最终结算金额以财政结算定案的实际金额为准，且财政结算定案不得超过合同金额。成交供应商应充分认识到财政结算定案的严肃性和权威性，在此过程中,成交供应商不得提出任何超出财政结算定案实际金额的要求，包括但不限于额外费用、不合理的价款调整等。成交供应商应自行承担因财政结算定案结果可能带来的风险，包括但不限于结算金额低于合同金额等情况。

**(五）合同价款的调整**

1.本项目属固定总价包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

2.风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证由成交供应商提出经采购人报请相关部门批准后进行调整。设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经采购人和成交供应商双方确认后实施；任何变更洽商须有监理单位（如需）、采购人签字才能生效，成交供应商因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由成交供应商负责。

**五、验收要求**

（一）施工过程中接受采购人或其委托的监理单位的监督和管理。如果施工过程中发现工程质量不符合国家有关标准规范和遴选文件的有关规定，采购人或其委托的监理单位要求停工和返工时，成交供应商无条件必须立即执行。如导致项目延期的，需承担由此产生的全部费用（含包括不限于项目施工的相关费用、监理等费用）。

（二）项目完工后，成交供应商向采购人提出申请，采购人自收到成交供应商提出的验收申请后7日内组织验收工作。因成交供应商原因造成工程质量未达到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交供应商返工直至工程质量达到合同约定的验收标准为止，并由成交供应商承担由此增加的费用和责任。

（三）验收标准：1.符合国家规定验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；2.符合遴选文件的项目技术指标及各项要求和本项目合同约定；3.项目设计文件及安装、设计图纸（如有）；4.双方共同协商的标准。

**六、付款方式**

（一）合同签订后，成交供应商负责办理相关付款资料、提供全额含税发票，经审批后，采购人在10个日历天内支付合同金额的30%作为预付款；

（二）工程竣工验收且财政结算定案后 30 个日历天内，采购人支付至工程结算造价（结算造价不得超过合同金额）的 97%；

（三）结算造价的 3%的工程质量保证金，于工程竣工验收合格之日起两年后若无重大质量问题10个日历天内全部退还；

（四）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

**第三章 合同（样本）**

**注：本项目合同以广东政府采购智慧云平台电子卖场的采购合同为准，甲乙双方在平台系统进行项目执行和合同签订。**

**第四章 响应须知**

**响应须知前表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
|  | 采购人名称 | 广东省粤东技师学院 |
|  | 资金来源 | 本项目资金性质为财政性资金，但本采购活动属于采购人单位内部控制程序，本次遴选不纳入政府采购管理范围。 |
|  | 答疑及踏勘现场等 | 无 |
|  | 响应有效期 | 自提交首次响应文件截止之日起90日。  从响应截止之日起，响应文件中的所有承诺应满足有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于响应有效期日满之前要求响应供应商同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。 |
|  | 响应文件份数和密封要求 | 1.全部响应文件应一式4份，正本1份，副本3份，响应文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由响应供应商代表签字盖章确认。  2.响应文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。  3.正本和电子文件一起封装**（电子文件要求光盘或者 U 盘介质且不加密不设置密码，提供 Word 和 PDF 两种格式，Word 内容应与响应供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，PDF 内容必须是盖章、签署的纸质响应文件正本扫描件）**，副本全部一起封装，报价信封【内含：报价一览表、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、监狱企业的证明文件（如有）】单独封装，封套表面标明 “正本”、“副本”、“报价信封”，并在封口上加盖响应供应商的公章。 |
|  | 评审委员会组成 | 本次采购项目依法组建评审小组，评审小组成员人数为3人单数，如采购人不派代表评审，则评审小组全部由专家组成。 |
|  | 评审方法 | **综合评分法**。 |
|  | 成交候选供应商的推荐 | 1.推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选供应商，排名第二的响应供应商为第二成交候选供应商。综合得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合得分且报价相同的，名次由评审委员会抽签确定。  2.提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交候选供应商推荐资格；其他同品牌响应供应商不作为成交候选供应商。 |
|  | 代理服务费 | 本项目由成交供应商向遴选服务单位支付代理服务费，收费标准根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号）的通知实行市场调节价，以本项目预算金额作为计算基数，按差额定率累进法下浮20%计算：金额在100万元（含）以下按1.0%计算；金额在100万元-500万元（含）按0.7%计算。  **注：若本项目代理服务费按上述方式计算不足¥8,000.00按¥8,000.00收取。** |
| 收款单位：粤廉（广东）招标代理有限公司  开户银行：中国农业银行股份有限公司广州智慧城支行  银行账号：4406 0801 0400 04812（注明项目编号） |
|  | 解释权 | 本遴选文件的解释权归“粤廉（广东）招标代理有限公司”所有。 |

**一、说明**

**1.合格的货物和服务**

1.1响应供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区，且符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.2采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由响应供应商自行承担。

**2.不得参与同一采购项目竞争的响应供应商。**

彼此存在投资与被投资关系的；彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加同一项目的响应。

**3.关于响应费用**

响应供应商应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

**4.通知**

对与本项目有关的通知，遴选服务单位将以书面或在本次遴选公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了遴选文件的响应供应商，响应供应商应以书面方式予以回复确认。因响应供应商登记原因或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达响应供应商，遴选服务单位不承担责任。

**二、遴选文件**

**1.遴选文件的澄清或修改**

1.1无论出于何种原因，遴选服务单位主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的遴选文件进行必要的澄清或修改（更正）的，将于响应截止时间前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买遴选文件的响应供应商，报名及购买遴选文件的响应供应商在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（或邮件形式）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

1.2响应供应商认为遴选文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，携带符合要求的纸质版质疑函及相关授权书和有效证件，当面向采购人或遴选服务单位一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。若所携带资料信息有误，采购人或遴选服务单位有权拒收。

1.3质疑材料应当包括下列内容：（1）纸质版质疑函一份，质疑函应包括：响应供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称和项目编号（若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号）、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、相关确凿的证明材料、授权代表姓名及其联系电话、提出质疑的日期，质疑函应当署名。（2）响应供应商提交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件，所有提交的资料均需加盖公章。未在规定的时间内提出质疑的则视为响应供应商已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，并愿意按照本遴选文件的所有条款执行。（3）对于捏造事实、滥用维权扰乱招标采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

1.4对于响应供应商的书面询问资料，常规在收到的3个工作日内进行答复，对于质疑资料，常规在收到的7个工作日内进行答复，具体以遴选服务单位答复为准。

2.询问、质疑受理单位：粤廉（广东）招标代理有限公司，联系电话：（020）37889367。

响应供应商在规定的时间内未对遴选文件提出疑问或需澄清的内容，代理机构将视其为无异议。对遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

**三、响应文件**

**1.响应文件的组成**

1.1响应供应商必须编制完整的响应文件，按顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的响应文件封面必须加盖响应供应商单位法定公章，除本遴选文件规定的必须盖章的文件格式外，响应文件还应骑缝加盖响应供应商单位法定公章或逐页加盖响应供应商单位法定公章。响应供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托授权人签署的响应文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

1.2响应供应商必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

**2.响应文件的编写**

2.1响应供应商应按遴选文件的要求制作并递交响应文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性。响应供应商在响应文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

2.2响应语言和计量单位。响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与遴选服务单位就有关响应的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2.3响应供应商应按《报价一览表》的要求和格式内容进行报价，不得随意篡改格式。

**3.响应的修改和撤回**

响应供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照遴选文件要求签署、盖章、密封后，书面通知采购人或者遴选服务单位，响应截止后不得修改和撤回其响应文件。

**四、响应文件的递交**

**1.封套信息**

**唱标信封/正本/副本**

**收件人：粤廉（广东）招标代理有限公司**

**项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程**

**项目编号：YL202411248**

**响应供应商名称：**

**响应供应商地址：**

**在规定 响应文件提交截止时间 之前不得启封**

**2.响应文件的密封**

2.1响应文件须严格按照《响应须知前表》要求的份数和密封要求进行密封，如因响应文件搬运导致的外包装破损，但不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，视为响应文件密封性完好。

2.2所有响应文件应在响应截止时间前送达本项目遴选文件指定的唱价地点。

2.3遴选服务单位拒绝接收没有密封的响应文件或响应截止时间后递交的响应文件。

**3.响应文件的递交**

响应供应商代表除携带单位授权证明外，还需携带有效的人员身份证明材料（如身份证原件/电子身份证/驾驶证/护照等），经遴选服务单位核实通过后方可参加唱价会。

**第五章 唱价与评审**

**一、唱价**

1.唱价由采购人或者遴选服务单位主持。评审小组成员不得参加唱价活动。

2.唱价时，按签到顺序的前三名响应供应商授权代表对响应文件的密封情况进行检查；经确认无误后，由采购人或者遴选服务单位工作人员当众拆封，宣布响应供应商名称、响应价格和遴选文件规定的需要宣布的其他内容。

3.当提交响应文件的响应供应商少于三家时，遴选服务单位将宣布本次采购失败，并原封退回收到的任何响应文件，对受影响的响应供应商不承担任何责任。

4.响应供应商代表对唱价过程和唱价记录有疑义，应当场提出询问或者回避申请。采购人、遴选服务单位对响应供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.已报名但未参加唱价的响应供应商，视同认可唱价结果。

**二、评审**

**（一）评审纪律**

1.评审小组成员名单在评审结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：参加采购活动前3年内与响应供应商存在劳动关系；参加采购活动前3年内担任响应供应商的董事或监事；参加采购活动前3年内是响应供应商的控股股东或者实际控制人；与响应供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；与响应供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

2.评审小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审内容、成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

**（二）评审原则**

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评审小组有权根据有关规定否决所有响应。

**（三）评审责任**

1.评审小组负责项目具体评审事务，并独立履行下列职责：审查、评审响应文件是否符合遴选文件的商务、技术等实质性要求；要求响应供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；对响应文件进行评审；确定成交候选供应商名单；向采购人、遴选服务单位或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

2.响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价信封内包装的资料内容与响应文件正本不一致时，以响应文件正本为准。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正并由响应供应商授权代表签字确认，如响应供应商不做确认的，视为其响应无效。**

3.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

**（四）评审方法及流程**

**1.评审方法。**本项目采用**综合评分法**。指响应文件满足遴选文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的响应供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.资格性、符合性审查

2.1唱价结束后，评审小组依法对响应供应商的资格性、符合性进行审查，详见《资格性、符合性审查表》。对被认定为不合格的响应供应商，由评审小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知响应供应商当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性、符合性审查的响应供应商，不进入下一阶段的技术、商务和价格评审。

2.2响应无效的认定

1）响应供应商有下列情况之一的，其响应将被视为无效：响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；不具备采购文件中规定的资格要求的；报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2）响应供应商有下列情形之一的，视为串通响应，其响应无效：不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；不同响应供应商的响应文件相互混装。

**2.3 通过资格性、符合性审查的响应供应商数量不足3家的，项目作废标处理。**

**3. 综合评审**

3.1评审小组对资格性、符合性审查合格的响应文件进行技术、商务、价格评审。

3.2技术、商务、价格部分分值分配如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **技术部分** | **商务部分** | **价格部分** |
| 权重 | 40% | 30% | 30% |
| 满分 | 40分 | 30分 | 30分 |

**（1）技术商务得分。**将评审委员会成员各项的技术、商务评分的平均值求和，分别得出每个有效响应供应商的技术、商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。将技术得分、商务得分相加乘于对应权重得出技术、商务得分。

**（2）价格得分。**价格分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求（通过资格性审查及符合性审查）且响应价格最低的响应报价（指修正后报价，下同）为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算（价格得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位数）。价格得分= (评审基准价/评审总价)×100×价格权重。

**（注：如项目为下浮率报价，则“下浮率最高即为响应价格最低”）**

**4.评审原则**。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。评审时，评审小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评审，并汇总每个响应供应商的得分。评审小组对有效响应供应商的响应报价进行校核、评审或作出必要的修正，并按价格评分办法计算其价格评分。（所有政策条件下，若同时符合两种或以上的情形，只选择最高价格扣除比例进行价格扣除）

**（1）小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品价格扣除。**1）响应供应商为小型或微型企业且报价产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，其响应报价将给予10%的价格扣除，即：评审价＝响应报价×(1－10%）。评审小组根据响应供应商提供的《中小企业声明函》，认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。2）根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业（具体以提供的证明文件为准）。3）根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业（具体以响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为准）。4）遴选文件要求联合体响应的，联合体一方为小型、微型企业的，根据联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。5）响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

**注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

**（2）节能产品、环境标志产品价格扣除。**1）拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。2）本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予3%的价格扣除。3）属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖响应供应商单位的公章。4）对属于强制采购的节能产品，节能要求作为实质性响应指标，不再享受评审优惠。

**5.综合得分**

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

**三、定标**

1.评审小组按照遴选文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告，按照遴选文件规定的优先排列顺序推荐2名成交候选供应商名单。

2.综合得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。综合得分且报价相同的，名次由评审委员会抽签确定。

3.提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交候选供应商推荐资格；其他同品牌响应供应商不作为成交候选供应商。

4.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

5.遴选服务单位提交评审报告报采购人确认，采购人在收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。遴选服务单位按照采购人确认的成交结果在相关媒体上发布成交公告，并同时向成交供应商发出《成交通知书》。

6.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

7.成交供应商放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选供应商中确定成交供应商，没有其他成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。

**四、合同**

1.合同的订立。采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照遴选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。采购人或者遴选服务单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.合同的履行。合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同。

**五、附表**

**附表1 资格性、符合性审查表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **审查内容** |
|  | 符合遴选文件**“第一章 采购邀请/二、响应供应商的资格要求”**中规定的资格要求，且资料齐全。 |
|  | 响应书和响应供应商资格声明函符合遴选文件要求。 |
|  | 满足遴选文件提出的工期 |
|  | 符合响应有效期 |
|  | 具备有效的法定代表人证明书/法人授权委托书 |
|  | 响应文件盖章、签署符合要求 |
|  | 响应报价固定唯一，且响应报价没有超过最高限价/报价范围 |
|  | 响应文件满足采购需求书“★”条款要求 |
|  | 其他无效响应情形：（1）响应文件提供虚假材料；（2）评审期间，供应商没有按评审小组的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了采购、响应文件的实质性内容；（3）供应商对采购人、采购代理机构、评审小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；（4）遴选文件中规定的其它无效响应情形；（5）法律法规规定属于响应无效的其他情形。 |

**附表2 技术响应性评审表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审分项** | **分值** | **评审标准** |
| 1 | 施工方案 | 10分 | 根据响应供应商提供的施工方案（包括但不限于各部分项工程的施工方法详细、施工安排详细、施工前的准备充分）的具体性、可行性、合理性的措施进行评审：  施工方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施完全满足文件要求，且对关键技术、工艺把握准确，应用到位，得10分；  施工方案基本科学、系统、安全、经济，可操作，保障措施基本满足文件要求，且对关键技术、工艺把握基本准确，应用基本到位，得6分；  施工方案不科学、不系统、不安全、不经济，可操作性不强，保障措施部分满足文件要求，对关键技术、工艺把握不准确，应用不到位，得3分；  其他或无提供不得分。 |
| 2 | 施工进度实施计划与质量、安全保证措施 | 10分 | 根据响应供应商提供的施工进度实施计划与质量、安全保证措施（包括但不限于施工进度实施计划、工程质量保证、安全生产保证体系、施工人员安全培训、现场安全生产管理等）进行评审：  施工进度实施计划合理、可行，工程质量保证措施完善，安全生产保证体系、施工人员安全培训方案全面，可行性高，现场安全生产管理内容完整详细，得10分；  施工进度实施计划部分内容合理，工程质量保证措施基本完善，安全生产保证体系、施工人员安全培训方案基本全面，可行性高，现场安全生产管理部分内容完整详细，得6分；  施工进度实施计划基本合理，工程质量保证措施部分内容完善，安全生产保证体系、施工人员安全培训方案不全面，可行性不高，现场安全生产管理内容不完整详细，得3分；  其他或无提供不得分。 |
| 3 | 文明、环保施工保证措施 | 10分 | 根据响应供应商提供的文明、环保施工保证措施进行评审：  有完整的文明、环保施工管理制度，文明及环保施工措施合理、可行，可操作性强，得10分；  有基本完整的文明、环保施工管理制度，文明及环保施工措施部分内容合理、可行，可操作性强，得6分；  文明、环保施工管理制度部分内容完整，文明及环保施工措施不合理、不可行，可操作性不强，得3分；  其他或无提供不得分。 |
| 4 | 对施工过程及相关技术把握及应用 | 10分 | 根据响应供应商对施工过程及相关技术把握及应用进行评审。  施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施可以充分保障工程质量，有具体、科学、可行的项目建议，得10分；  施工关键技术工艺把握及应用部分内容准确，技术措施部分内容能保障工程质量，有具体、科学、可行的项目建议，得6分；  施工关键技术工艺把握及应用不准确，技术措施基本能保障工程质量，项目建议简单，得3分；  其他或无提供不得分。 |
| 合计 | | 40分 |  |

**附表3 商务响应性评审表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审分项** | **分值** | **评审标准** |
| 1 | 同类项目业绩 | 16分 | 响应供应商自2021年1月1日以来完成过同类项目的，每完成过1个得2分，最高得16分。  **注：响应时须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖响应供应商公章，以签订合同的时间为准，无或未按要求提供证明材料的不得分。** |
| 2 | 响应供应商综合实力 | 4分 | 1、响应供应商具备质量管理体系认证证书的可得2分；  2、响应供应商具备环境管理体系认证证书的可得1分；  3、响应供应商具备职业健康安全体系认证证书的可得1分；  **注：①需提供证书复印件加盖公章以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图证明加盖公章，证书范围必须与项目相关，未按要求提供的不得分。②新成立企业如因成立时间不足三个月而未能获取上述证书的，且响应供应商能提供方案或管理措施的，可对应得分。** |
| 3 | 施工队伍综合素质评价 | 10分 | 委派负责本项目的现场主要管理人员(包括①施工员②安全员③质量员④材料员⑤资料员等)具有相关资格证书（注册证书或上岗证）每提供一类人员得 2分，最高得 10分。  **注：同一人员不可重复得分。提供相关证书复印件及最近半年内任意一个月的社保证明复印件，无或未按要求提供证明材料的不得分。** |
| 合计 | | 30分 |  |

**第六章 响应文件格式**

**附件1 响应书**

致：粤廉（广东）招标代理有限公司

根据广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程（项目编号：YL202411248）的遴选文件要求，（全名及职务）经正式授权并以响应供应商（响应供应商名称、地址）的名义响应。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守遴选文件的各项规定，自愿参加响应,并已清楚遴选文件的要求及有关文件规定，并严格按照遴选文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本响应自响应截止之日起90天内有效。如果我们的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部遴选文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本遴选文件的要求，我们同意放弃对遴选文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供遴选服务单位与评审小组要求的有关响应的一切数据或资料。
5. 如果我们未对遴选文件全部要求做出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。
6. 我们在响应时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得成交资格，将无条件接受采购人的调整方案。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和粤廉（广东）招标代理有限公司（遴选服务单位）。
9. 所有有关本次响应的函电请寄： （响应供应商地址）

**说明：本响应书内容不得擅自删改。**

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2 响应供应商资格声明函**

**粤廉（广东）招标代理有限公司：**

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程（项目编号：YL202411248）的遴选公告，我公司愿意参加响应，并声明：

一、本公司具备以下资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加招标采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商，不得再参加该采购项目的其他招标采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**说明：本格式文件内容不得擅自删改。**

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2-1 营业执照**

**附件2-2 信用信息**

响应供应商未被列入“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“记录失信被执行人”名单；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果未显示存在失信记录，视为不存在上述不良信用记录。

**附件2-3 其他特定资格要求**

注：若有特定资格条款，请按照遴选文件要求提供。

**附件3 法定代表人证明书**

同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效。

签发日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

|  |
| --- |
| **法定代表人**  **居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

注：此委托书一式两份，一份装订在响应文件内，另一份由授权代表携带出席唱价会。

**附件4 法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于（响应供应商地址）的（响应供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权代表姓名、职务）为本公司的合法授权人，就项目编号为“YL202411248”的广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程的响应和合同执行，作为响应供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

响应供应商（被授权人）签字：

职务：

|  |
| --- |
| **被授权人（授权代表）**  **居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

注：此委托书一式两份，一份装订在响应文件内，另一份由授权代表携带出席遴选会。

说明：法定代表人亲自办理响应事宜的，则无需提交法定代表人授权委托书。

**附件5 采购需求书响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求书要求** | **响应供应商响应情况描述** | **偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，响应供应商须进行实质性响应，响应供应商若有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将被确定为响应无效。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件6 交纳服务费承诺书**

**致：粤廉（广东）招标代理有限公司**

如果我方在贵公司组织的广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程（项目编号：YL202411248）中获成交，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照遴选文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按招标代理服务费金额的200％在采购人与我方签订的合同的款项中扣付，并在此同意贵公司和采购人办理支付手续。

特此承诺！

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件7** **残疾人福利性单位声明函（如需）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_ \_\_\_单位的\_ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

**附件8 监狱企业的证明文件（如需）**

**监狱企业的证明文件**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖响应单位公章。

响应供应商全称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

**附件9 中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据遴选文件中明确的行业所对应的划分标准，判断承建（承接）企业是否属于中小企业。

3.为方便供应商识别其企业规模类型，可通过“中小企业规模类型自测小程序”进行自测，请登入：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

4.响应供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，响应供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，响应供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

**附件10 项目经验一览表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **招标单位** | **合同金额** | **合同签订**  **时间** | **工期** | **业主联系人及联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据评审标准提供相应证明材料。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件11 企业证书情况表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **证书名称** | **发证单位** | **有效期限** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：请根据评审标准提供相应证明材料。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件12 其他评审要求资料**

注：响应供应商根据技术评审表和商务评审表内容提供评审所需资料，格式自拟。

**附件13 报价一览表**

项目名称：广东省粤东技师学院海天数智化综合实训基地改造工程

项目编号：YL202411248

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **响应供应商名称** | **响应报价（元）** | **工期** |
|  | ¥ 元（其中绿色施工安全防护措施费¥85,444.98元，暂列金额¥118,969.80元作为不可竞争费用。） | 开工令发出之日起 天内完工（具体开工时间以开工令为准）。 |

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1.此表一式两份，一份装在单独的“报价信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在响应文件中。

2.上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日。

3.对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

**附件14 详细报价**

1.响应报价为所投项目的执行响应价，包括响应供应商履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和响应供应商应承担的一切税费。如果响应供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均视为由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2.请响应供应商进行详细的报价分析（格式自定）。