招标文件

采购方式：校内招标

项目编号：ZWB2025020
项目名称：校园灯光优化工程改造项目供应商遴选
广东省粤东技师学院物资招标采购中心编制

发布日期：2025年11月21日

投标邀请函

广东省粤东技师学院就校园灯光优化工程改造项目供应商遴选（采购编号：ZWB2025020）校内招标接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、项目基本情况

1.项目名称：校园灯光优化工程改造项目供应商遴选
2.项目编号：ZWB2025020

3.预算金额：最高限额人民币贰拾肆万伍仟柒佰伍拾捌元壹角捌分（￥245758.18元），超出预算价为无效报价。

4.项目工期：开工令发出之日起10天内完工（具体开工时间以开工令为准）。
5.工程地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院北山湾校区。

6.采购项目内容及需求:详见“采购项目说明”。
二、响应供应商的资格要求
1.响应供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《响应供应商资格声明函》。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《响应供应商资格声明函》。
4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《响应供应商资格声明函》。
2.响应供应商未被列入“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）“记录失信被执行人”名单；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果未显示存在失信记录，视为不存在上述不良信用记录。
3.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，工程类、服务类采购项目供应商须为符合本项目采购标的对应行业政策划分标准的中小微企业，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。专门面向中小企业采购的项目不再执行价格评审优惠的扶持政策（提供中小企业声明函）。本项目采购标的根据《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》（国统字〔2017〕213号）对应的大中小微型企业划分标准，划分为建筑业。
4.响应供应商须为广东政府采购智慧云平台电子卖场集采馆中“装修工程”或“修缮工程”名录内的定点供应商，在遴选结果公告后，根据采购人要求在广东政府采购智慧云平台电子卖场参与项目定点议价程序及签订合同。（提供相关证明材料和承诺函，格式自拟）
5.本项目不接受联合体响应。
三、获取招标文件时间及方式

1.获取时间：2025年11月21日至27日。
2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取招标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点
1. 投标截止时间（投标人需现场提交报价文件）：2025年11月28日 8时45 分。

2．投标文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间（报价人可参加项目开标会）：2025年11月28日8时45分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼评标室。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼3楼314室物资招标采购中心
联系人：李老师

联系方式：0754-89610115

                                            广东省粤东技师学院

                                              2025年11月21日

采购项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：校园灯光优化工程改造项目供应商遴选
（二）预算金额：¥245758.18元

（三）工期：开工令发出之日起10天内完工（具体开工时间以开工令为准）。

（四）工程地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院北山湾校区。

（五）本项目总价包干。响应供应商的报价应包括本项目须承担的一切相关费用。如果响应供应商在成交并签署合同后且在合同履约内出现的任何遗漏，均由成交供应商负责，采购人不再支付任何费用。响应供应商应充分了解本项目的实际及任何其它足以影响响应报价的情况，充分考虑到响应报价的风险。

（六）采购人不组织现场集中踏勘，响应供应商需要了解现场情况的，可自行前往现场踏勘。在现场踏勘过程中，响应供应商应确保自身安全，响应供应商如果发生人身伤亡、财物或其他损失，由响应供应商自行负责。现场踏勘发生的所有费用响应供应商自理。
二、主要工作内容
（一）建设范围：详见工程预算书、施工图设计。
（二）负责完成本项目所需的施工工作，完成并配合采购人及相关部门结算审核、编制竣工图、工程保修等工作，组织本项目的验收和工程资料汇总及整理归档工作。
（三）负责工程结算的编制工作，配合采购人对预算和结算的审核工作。
（四）协助办理工程开工、检测和验收等所需的各项手续，并承担办理上述手续的费用。
（五）负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（注：采购人另有约定的除外）。
三、质量标准及保修期
（一）质量标准：符合国家、省相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收合格标准。成交供应商应确保项目满足前述要求，如不满足应配合采购人进行整改直至达标。
（二）安全文明目标：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到省级及项目所有地安全生产文明施工示范工地标准。成交供应商需遵守采购人相关管理规定，并根据采购人的实际情况制定项目措施保证安全文明施工。
（三）工程保修期要求：工程保修期按《建设工程质量管理条例》规定。保修期自工程验收合格之日起计两年，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交供应商负责。
四、项目管理要求
（一）技术人员要求
★1.成交供应商应按《建设工程项目管理规范》实施管理，并接受采购人和监理单位的监督，施工项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，否则成交结果无效，且成交供应商必须赔偿采购人因此所造成的损失。（响应文件中提供承诺函，格式自拟。）
2.成交供应商在工程施工期间，需配备专职安全员，建立健全安全制度。
3.委派负责本项目的现场主要管理人员(包括①施工员②安全员③质量员④材料员⑤资料员等)具有相关资格证书（注册证书或上岗证）。岗位人员必须由不同人员担任，不得同时兼任。
（二）施工现场管理要求
1.响应供应商应提交施工方案；施工进度实施计划与质量、安全保证措施；文明、环保施工保证措施；对施工过程及相关技术把握及应用等方案。
2.施工组织方案的编制应符合现场实际情况，由于施工场地位于校园内，人员密集且教学活动频繁，施工过程中成交供应商须做好围蔽工作，避免施工区域与教学、生活区域交叉干扰，同时加强对校园内建筑物、绿化等设施的保护，落实安全文明施工责任，确保师生安全和校园正常秩序不受影响。
3.成交供应商需遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，非施工人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。
4.施工期间必须保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由成交供应商自行负责。在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。
5.成交供应商需严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。
6.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费（水、电费一般在结算审核中由采购人和成交供应商共同确认后向第三方审核单位提供相关资料并审核后扣减）。
7.成交供应商自行解决办公场地、工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。
8.施工所用的机械工具由成交供应商自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由成交供应商自行保管，不得随便存放。
9.成交供应商需注意施工安全，做好安全文明施工管理工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。
10.成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。
11.建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。
（三）材料及设备供应要求
1.本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，采购人不提供任何材料。
2.采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。
3.所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。
4.由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。
5.工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由成交供应商承担。
6.当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。
7.采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。
8.报价范围之内工程所用之设备、材料，由成交供应商提供，费用包含至响应报价内。
（四）工期及进度计划要求
成交供应商应编写工程进度计划与措施，且关键路径准确、清晰、完整，计划编制科学性且合理，进度计划符合工期要求，关键节点的控制措施有力、合理、可行性强。
（五）资料与归档要求
1.成交供应商对施工项目所需的资料和文件进行收集和整理。
2.本项目工程竣工验收后20个工作日内向采购人提供完整的竣工验收资料、竣工图纸及竣工图电子文件光盘，竣工验收资料按工程档案管理的有关要求编制成册，并提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。
3.成交供应商向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
（六）售后服务要求
1.成交供应商于项目竣工应指定质保负责人，其通信工具应保持畅通。
2.建设项目在质保期内出现质量问题成交供应商无条件进行修复，不准以任何理由拒绝。
3.成交供应商应协助采购人了解隐蔽工程的情况，必要时要协助采购人解决施工项目中的疑难问题。
4.属于保修范围的项目，由采购人口头或发出工程整改通知书，成交供应商应在接到采购人通知后的1天内回复采购人并派人保修，收到整改通知书后一周内（含收到整改通知书当天）达到采购人要求。如采购人累计发出整改通知三次以上（含三次），或成交供应商在收到整改通知书一周内仍未开始整改的，或单次整改一周以上仍不能满足质量要求的，采购人可自行或委托第三方保修，费用按第三方单位编制的预算价中的有关费用计算，从成交供应商工程质保金或结算余款中扣除。
（七）施工设备及人员配备要求
1.为保障项目施工质量和安全，响应供应商应编写施工设备及工程人员配备计划，拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，拟投入施工设备投入计划与进度计划呼应，设备型号、数量满足施工需要且配置科学合理。
2.根据项目类型、规模和实施阶段的需要，在项目施工过程中，配备相应比例的施工工人，人员投入计划与进度计划呼应，人员配备数量满足施工需要，配置科学合理，与响应供应商提出的响应工期相匹配。
五、验收要求
（一）施工过程中接受采购人或其委托的监理单位的监督和管理。如果施工过程中发现工程质量不符合国家有关标准规范和遴选文件的有关规定，采购人或其委托的监理单位要求停工和返工时，成交供应商无条件必须立即执行。如导致项目延期的，需承担由此产生的全部费用（含包括不限于项目施工的相关费用、监理等费用）。
（二）项目完工后，成交供应商向采购人提出申请，采购人自收到成交供应商提出的验收申请后7日内组织验收工作。因成交供应商原因造成工程质量未达到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交供应商返工直至工程质量达到合同约定的验收标准为止，并由成交供应商承担由此增加的费用和责任。 
（三）验收标准：1.符合国家规定验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；2.符合遴选文件的项目技术指标及各项要求和本项目合同约定；3.项目设计文件及安装图纸（如有）；4.双方共同协商的标准。
六、付款方式
（一）预付款：合同签订生效后，采购人凭成交供应商提供有效等额发票，10个工作日内支付合同总价的30%。
（二）尾款：工程竣工验收且财政结算定案后10个工作日内，成交供应商向采购人支付结算审核造价的3%作为工程质量保证金，采购人收到质量保证金后10个工作日内支付至工程结算审核造价的100%；工程质量保证金于工程竣工验收合格之日起两年后经采购人核实无质量问题，10个日历天内全部退还。
七、其他要求

1、供应商存在以下情形的，学院将其列入采购黑名单，三年内不得参加学院采购项目的投标工作。

（1）向评标成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不签订合同;

（3）未按照采购文件确定的事项签订合同;

（4）将采购合同转包;

（5）提供假冒伪劣产品;

（6）擅自变更、中止或者终止合同。

（7）提供虚假材料谋取中标、成交的;

（8）串标、围标谋取中标、成交的。
八、评审方法

（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由广东省粤东技师学院组成评标委员会首先对投标人的投标文件按招标文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，否则重新招标。

2. 本项目采用以下评标办法确定中标人：最低评标价法，供应商能完全响应招标文件的前提下，最低报价的供应商为中标单位。

3.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评审委员会将依据专业经验对报价合理性进行判断。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，作为无效响应处理。审查相关情况在评审报告中记录。
（三）确定中标单位

根据上述的评标办法，评出本项目的中标单位，并将评审结果上报学院领导确认。中标通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非中标单位的查询，也不对不中标原因作出任何解释。

本招标文件的解释权和修正权归采购人所有。

报价函格式：

报 价 函
 广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了校园灯光优化工程改造项目供应商遴选（采购编号:ZWB2025020）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     （￥                   ）作为本项目投标总价（含税）。
在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果是中标供应商，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学院评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：                                                   

地址：                                                                       

电话：                                                                      
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                        

开户银行：                                                               

帐号：                                                                     
日期：                                                                     

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函
关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                        （采购编号：                ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

    （一）具有独立承担民事责任的能力；

    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    （六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

    （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

    （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    （三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

    （四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

    （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日
6
10

